- OBJETIVO

Estabelecer a sistemática a ser adotada para projeto, desenvolvimento e revisão de produtos.

- ABRANGÊNCIA

Setor Engenharia.

- SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica

CQ – Controle da Qualidade

OP – Ordem de Produção

PCP – Planejamento e Controle da Produção

RDA – Relatório Dimensional de Aprovação

- DEFINIÇÕES

Relatório de Estrutura: Sequência das atividades de produção e conjunto de informações necessárias à Produção. Composição da Estrutura do Produto, Ciclo Operacional e Histórico do Produto

Desenvolvimento de Produto: Elaboração da documentação necessária para fabricação de um produto englobando desenhos, Ciclo Operacional e Estrutura do Produto.

Engenharia de Produto e Processos: Elaboração e / ou adaptação da documentação do cliente, para a documentação Metalfisa necessária para a fabricação de um produto e preparação do processo de produção.

Estrutura do Produto: Lista de materiais necessários à produção de determinado item, especificados pelo departamento de Engenharia.

Produto Novo: Produto ainda não fabricado pela Metalfisa.

Cópia Mestra de Desenhos: Original do desenho em cópia física, que fica arquivado no setor de PCP.

Desenho: Documento que contém todas as especificações necessárias para fabricação de um produto.

Documentos: São dados e / ou informações em qualquer tipo de mídia, tais como cópias físicas ou mídia eletrônica que orientam a execução de um conjunto de atividades.

Documento Fornecido pelo Cliente: Documento enviado pelo cliente com as informações necessárias para a fabricação de seu produto.

MS Metal: Software de Gestão Integrada.

PCP: Planejamento e Controle de Produção

Desvio (SDR): Resposta de solicitação de desvio

- RESPONSABILIDADES

Coordenação engenharia: consulta de pedido novo ou com revisão, elaboração e acompanhamento de cronogramas de novos desenvolvimentos, recebimento/arquivamento/controle de revisões de documentação (desenhos, especificações) e amostras de clientes. Elaboração, controle de revisão de desenho e estrutura de produto no MS Metal. Metalfisa; controle das etapas de projeto e desenvolvimento e controle de desenhos/especificações para fornecedores. Designação de atividades aos técnicos e desenhistas quando necessário.

Gerência Comercial: análise crítica/informações (requisitos clientes) sobre novos projetos/desenvolvimentos e arquivamento de ordem de compra/pedidos (quando for requisito do cliente o tempo será determinado pelo mesmo).

Gerência Administrativa (Compras): arquivamento dos certificados de matéria-prima.

Coordenação PCP: arquivos de desenhos originais e relatório de estrutura de produto novo ou revisado (folha verde).

Departamento de Qualidade: Inserção dos documentos nos sites dos clientes referentes ao Processo de Aprovação de Primeira Peça (Qualificação).

Gestão Montagem/Expedição: arquivamento de desenhos e ordens de produção preenchidos.

- PROCEDIMENTOS

  - Atividades de Desenvolvimento de Produtos e/ou Processos

6.1.1 Consulta de Pedido para Revisão de Produto ou Produto Novo

Consulta diariamente no MS Metal através do caminho Planejamento / Programação de Engenharia / Programação / Pesquisa / Programação Pendente, se existe algum pedido emitido pelo departamento Comercial que necessita de revisão ou considerado como produto novo.

Após confirmar a existência de pedidos abertos, verifica se a documentação e / ou amostra necessárias, encontra-se em poder do departamento da Engenharia. Caso necessite de informações complementares, o Coordenador da Engenharia entra em contato com o Departamento Comercial para solicitações e / ou esclarecimentos.

Para os casos de revisão ou produto novo, o Coordenador da Engenharia define o prazo para conclusão da documentação, programando no MS Metal através do caminho Planejamento / Programação do Pedido de Venda – Engenharia, onde evidencia o número do pedido e coloca a data prevista de entrega da documentação finalizada pelo Departamento de Engenharia.

Nota: Mensalmente o prazo para conclusão da documentação para os pedidos que necessitam de revisão ou considerado produto novo, são monitorados através do indicador Eficiência de Desenvolvimento e Revisão – Monitoramento SGQ F 015-17

6.1.2 Cronograma de 1º Lote

Para clientes que, solicitarem na etapa de orçamento, que seja elaborado um cronograma de trabalho para o primeiro lote, envolvendo todas as etapas do processo (será seguido conforme formulário ou documentação específica do cliente).

6.1.3 Acompanhamento de Cronograma

O acompanhamento e as reuniões para avaliação do cronograma de produtos de clientes específicos serão feitos para ajustar as situações prazos, dificuldades no processo, compras, materiais, testes, normas para que sejam alinhadas as informações no desenvolvimento do novo produto.

6.1.4 Processo de Aprovação de Primeira Peça (Qualificação)

Quando é solicitado pelo cliente é feito o processo de qualificação onde são gerados os registros e relatórios definidos pelo cliente no orçamento/ pedido ou reunião inicial. Os requisitos necessários para cada processo de qualificação dependem do nível de exigência do produto que também é determinado pelo cliente.

6.1.5 Processo de Aprovação de Gabaritos/ Dispositivos

Ao elaborar a documentação Metalfisa, quando for necessário utilização de gabaritos, dispositivos e ferramentas, a engenharia irá desenvolvê-los. Estes gabaritos/dispositivos terão referência do código Metalfisa do produto que será usado: (EX: MT3-10000 usa-se o gabarito solda MT3-10000).

A aprovação dos gabaritos/dispositivos/ferramentas será feita com a aprovação da peça a qual ele é usado.

O controle de manutenção dos gabaritos será feito apenas para cliente que solicitarem.

6.1.6 Desvios (SDR)

Para clientes que solicitarem na etapa de orçamento, deve ser feito uma análise dos desvios que a Metalfisa necessita realizar para poder fabricar os produtos do cliente, porém com divergências de suas especificações originais.

Estes desvios podem ser:

- De produtos: Não se conseguir no mercado o material conforme especificado e sugerir material similar de mercado;

- De processos: Peças que não se tem capacidade fabril na Metalfisa e para conseguir atender a fabricação deve ser proposto o processo alternativo;

- De qualidade: Peças que foram fabricadas divergente das especificações técnicas e para usar as peças com estas divergências deve ser informado ao cliente para poder usá-las:

Os processos de desvios ocorrem nas seguintes etapas:

- No orçamento: Ao apresentar o orçamento ao cliente já deve ser levantada as dificuldades de fornecimentos e apresentar os desvios necessários; Resp. Departamento Comercial

- No desenvolvimento: Ao realizar o desenvolvimento do produto, no seu detalhamento do produto para fabricação, ao detectar desvios necessários para fabricação além dos já definidos anteriormente pelo Departamento Comercial, o Departamento de Engenharia deve informar ao Departamento Comercial para realizar junto ao cliente a aprovação dos novos desvios.

- Na Produção: Ao detectar problemas de qualidade de não cumprimento das especificações dos desenhos, o Departamento de Qualidade deve solicitar ao cliente, caso as peças com defeito não tenham retrabalho, a utilização das peças com o desvio de qualidade.

O controle dos SDR´s é realizado através de planilha em excel salva em servidor ou controlado por email dependendo da solicitação de cada cliente.

  - Controle de Documentos e Dados da Engenharia

    - Recebimento e Arquivamento Documentos ou Amostras Fornecidas pelo Cliente

Recebe os documentos dos clientes e/ou amostras. Sendo aprovado para fabricação pelo cliente, abre Pedido interno e encaminha a documentação e /ou amostras para Engenharia.

Conforme acertado em contrato com cada cliente, os que exigirem documentação para rastreamento do produto e tempo definido de arquivamento será salvo eletronicamente no servidor GE DOC (\\Server) (G:).

Será feita da seguinte forma:

- O setor Comercial será responsável por arquivar toda documentação relacionada à Ordem de Compra do cliente.

- Certificados de materiais salvos pelo departamento de Compras;

- Documentos elaborados para fabricação assim como e-mails de troca de informações e desvios do produto acertados entre Engenharia e Cliente no processo de desenvolvimento serão salvos pelo Departamento de Engenharia;

- Documentos de fabricação (OP’s), que contam as etapas de fabricação com assinaturas do responsável serão escaneadas e arquivadas pelo Departamento de Qualidade.

Recebe os documentos do departamento Comercial, e os arquivam eletronicamente pelo caminho engenharia em server / desenho de clientes e/ou arquivo físico.

As amostras também são recebidas do departamento Comercial e/ou são devolvidas somente quando solicitadas pelos clientes.

    - Controle das Revisões de Documentos Fornecidas pelo Cliente

O controle de revisão dos desenhos dos clientes é feito a partir da última revisão do desenho enviada pelo cliente. Caso o cliente faça alterações e atualize a revisão do seu desenho, esta é atualizada no Software de Gestão Integrado, constando sempre à última revisão.

O Controle das Normas Externas (F 028-17) das normas que são ABNT é feito anualmente pelo departamento de Engenharia já as normas próprias de clientes são enviadas sempre que temos produção junto com a documentação (desenhos) e caso não sejam enviadas é considerada a revisão utilizada na produção anterior.

    - Elaboração de Desenhos Metalfisa

Os desenhos Metalfisa são elaborados pelo departamento de Engenharia seguindo as informações dos documentos fornecidos pelos clientes, podendo ser desenhos, fotos, amostras, croquis ou outras informações necessárias à fabricação do produto. Eles seguem uma codificação interna da Metalfisa / Sammetal conforme Lista de Codificações de Produtos abaixo:

| PREFIXO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| MT1-XXXX | Código referente a serigrafia |
| MT2-XXXX | Código referente a um conjunto final montado ou um kit composto de vários itens |
| MT3-XXXX | Código referente a um conjunto soldado |
| MT4-XXXX | Código referente a um item avulso que fará parte de um conjunto soldado |
| MT5-XXXX | Código referente a um item avulso final que será fornecido para o cliente ou fará parte de algum conjunto |
| MT6-XXXX | Código referente a um conjunto montado que será fornecido para o cliente ou fará parte de outro conjunto |
| MT7-XXXX | Código referente a um item avulso ou conjunto montado que são a mesma peça mecanicamente diferenciados apenas pelo acabamento final |
| MT8-XXXX | Código referente a um blank o qual será composto de vários itens que serão cortados na chapa. |
| MPT-XXXX | Código referente a um item que é fabricado por terceiros. |
| MTA-XXXX | Código referente a matéria-prima. |
| Obs: - Existem prefixos ARD e MH que substituem o MT, sendo especificados para armários em alumínio no padrão Telebrás e produtos CNH respectivamente. - XXXX significa o número sequencial. - O MTA-XXXX é cadastrado pelo Departamento de Compras e em alguns casos é que temos desenhos no arquivo do PCP. Na maioria dos casos, as especificações já definem o produto, não necessitando de desenho. |  |

No caso da utilização de desenhos do cliente, estes serão carimbados pelo Responsável Técnico da Engenharia, com os dizeres Aprovação Engenharia, com as observações julgadas necessárias para a área de Produção

F 018-17

    - Arquivamento de Desenhos Metalfisa

Os desenhos Metalfisa são arquivados eletronicamente pelo caminho Server/ engenharia / desenhos, através de codificação própria conforme discriminado na Lista de Codificação de Produtos.

Formatos antigos continuam em uso na produção considerando as tolerâncias não especificadas conforme a tabela de tolerância distribuídas nos setores.

Os desenhos novos feitos pelo departamento de Engenharia são assinados e encaminhados para o PCP em uma via (cópia mestra) que utilizam formato Metalfisa, sendo arquivada em ordem crescente de código Metalfisa até o lançamento da primeira produção Com exceção dos casos de revisão de blank onde o PCP encaminha para a programação fazer a correção do programa e depois o desenho é descartado, visando apenas o original eletrônico.

Os desenhos passados à Produção são Xerox dos originais ou retirados do sistema no caminho Server / Engenharia / desenhos e são carimbados com os dizeres Cópia Controlada quando em Vermelho.

F 076-17

    - Controle das Revisões de Desenhos Metalfisa

Os desenhos em sua legenda possuem um campo de revisão que identifica o seu número que segue o mesmo número de revisão do cliente.

Em caso de produtos de clientes que não possuem documentos de referência, a revisão do desenho Metalfisa é sequencial (00, 01, etc). Quando a revisão do cliente é uma letra, faz-se a seguinte relação: A=1, B=2, C=3, etc.

Em modificações de produtos solicitados pelo cliente em que o número de revisão do seu documento é alterado, o departamento de Engenharia faz esta alteração no desenho, modificando o seu número da revisão igual à do cliente.

Em modificações de produtos solicitadas pelo cliente ou alterações internas na Metalfisa de processos ou inclusão de informações nos quais os desenhos são alterados e que o número de revisão do seu documento não é modificado, o departamento de Engenharia faz esta alteração modificando a data da alteração no campo Aprovação do desenho e o número da revisão fica igual à do cliente.

Em casos de melhoria de processo (lições aprendidas) é colocada na estrutura do produto (no software MS Metal) uma restrição com detalhamento da melhoria, nome do responsável e data. Essas melhorias podem ser levantadas em qualquer etapa do processo de produção. E quando aberto novo pedido os itens com restrição aparecem direto na programação de engenharia para que seja avaliada a melhoria e modificado desenho/estrutura se necessário.

Em todas as alterações de desenho, o departamento de Engenharia imprime o desenho modificado e os encaminha ao PCP. Junto com ele é enviado o Relatório de Estrutura em papel na cor verde, o qual informa o que foi modificado no produto. Ele é lançado junto com o desenho na primeira produção após a documentação alterada. Com exceção dos casos de revisão de blank onde o PCP encaminha para a programação fazer a correção do programa e depois o desenho é descartado, ficando apenas o original eletrônico.

    - Controle de Desenhos / Especificações para fornecedores

Os desenhos enviados a fornecedores são controlados através da Planilha Controle de Desenhos para Fornecedores (F 027-17), de uso do departamento de Engenharia e do departamento de Compras.

Quando um desenho for revisado, o departamento de Engenharia indica obsoleto na linha correspondente à versão anterior e insere nova versão na planilha, para caso de desenhos não é necessário o envio do Relatório de estrutura em folha verde. Serão salvos em arquivo PDF, nas pastas correspondentes onde serão controlados o envio desenho ao fornecedor.

  - Ciclo Operacional e Estrutura do Produto

    - Elaboração

A elaboração dos Ciclos Operacionais e das Estruturas dos Produtos é feita no Software de Gestão Integrada a partir de um Pedido Interno.

Nas Estruturas são identificados os materiais e / ou itens necessários para composição do produto.

Nos Ciclos Operacionais são identificadas as etapas de fabricação, e outras informações necessárias à Produção.

Para produtos desenvolvidos no período anterior à janeiro de 2005, podem existir Ciclos Operacionais e Estruturas de Produtos no padrão Excel, sendo alterados para o Software de Gestão Integrada assim que sofrerem revisão.

É responsabilidade do PCP a impressão das OP e envio desses documentos (OP e Desenho) à Produção. Quando for enviado pelo departamento de Engenharia nos casos de revisão e itens novos, deverá ser enviado junto com as OP’s e Desenho, o Relatório de Estrutura (em papel na cor verde) para a Produção.

Obs.: Para produtos novos/revisados liberados para produção anterior à data 29/04/2015 (Rev.02 desse POP) poderão ser lançados com a etiqueta de revisão.

    - Arquivamento

Os Ciclos Operacionais e as Estruturas dos Produtos ficam arquivados eletronicamente no Software de Gestão Integrado.

E no caso de padrão Excel para Ciclos Operacionais o arquivamento é feito na pasta Engenharia em Server / Ciclos, e para Estruturas dos Produtos, na pasta Engenharia em Server / Planilha de Compra.

    - Controle de Revisão

As revisões são feitas no MS Metal e controladas através do mesmo. As alterações são comunicadas e impressas novamente em papel verde e encaminhados ao PCP para que caso exista algum item em fabricação, o mesmo seja substituído.

- INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

- Controle desenho fornecedores (F 027-17)

- Controle Normas Externas (F 028-17)

- Carimbo de Aprovação Engenharia (F 018-17)

- Carimbo Cópia Controlado Quando em Vermelho (F 076-17)

- Monitoramento SGQ F 015-17

- Mapeamento de riscos (D 21012)

- ABORDAGEM A RISCOS

Os riscos relativos ao processo são de responsabilidade do(a) Coordenador(a) da Qualidade/Analista de qualidade sendo registrados através do Mapeamento de riscos (D 21012), conforme descrito nesse procedimento.

- ANEXOS

Formato Desenho Metalfisa

- HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Alterações | Treinamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20/10/2017 | Emissão inicial do documento – NBR ISO 9001:2015. | - |
| 01 | 15/05/2019 | Inclusão das lições aprendidas. | - |
| 02 | 17/11/2020 | Inclusão de nota no item 6.1.1 Consulta de Pedido para Revisão de Produto ou Produto Novo Inclusão do Monitoramento SGQ F 015-17 no item 7 – Informação Documentada | - |
| 03 | 17/05/2021 | Inclusão do processo de Qualificação do Produto (6.1.4) e Desvios (6.1.5). Exclusão do Controle de Projeto. | - |
| 04 | 23/01/2023 | • Inclusão de coluna de necessidade de treinamento no Histórico de revisões. • Inclusão do item 6.1.5 Processo de Aprovação de Gabaritos/ Dispositivos | Necessidade de treinamento? ( x ) Sim ( ) Não |